Auditoría integral — usuarios, institucional, integración

Migración Thymeleaf → Django  ·  Integración Django → React  ·  Redundancia y código huérfano

04-09-2026 · V5

# Resumen ejecutivo

- Migración Thymeleaf → Django: sin hallazgos nuevos. La trazabilidad Thymeleaf→Django en los docstrings de selectors/services se mantiene intacta en los tres módulos. El barrido de TODO/FIXME/pendiente/no implementado/placeholder no encontró marcadores reales.

- Integración Django ↔ React: sin hallazgos nuevos. crear-estudiante/, crear-jurado/ y crear-tutor/ (permiso EsFacultad, módulo integración) ahora tienen un flujo React completo: vinculacionFacultadSlice.js con los tres thunks, un formulario compartido (CrearUsuarioFacultadModal.js), entrada en el Navbar y ruta en App.js, con permiso EsFacultad + TieneAmbitoFormativa reforzado también en backend. Además, hay 3 endpoints nuevos y los tres ya tienen consumidor en React.

- Redundancia: sin hallazgos nuevos. Sin cambios: features/usuarios/personaGrupoSlice.js y features/personaXGrupo/personaXGrupoSlice.js son dos archivos distintos que no se solaparse y que operan sobre el mismo recurso.

- Código huérfano: sin hallazgos nuevos. Se repitió el barrido de métodos sin ningún punto de llamada en selectors/ y services/ de los tres módulos (160 métodos revisados): cero huérfanos.

- Imports en desuso o rotos: sin hallazgos nuevos.

# 1. Migración Thymeleaf → Django

Los tres módulos conservan, en el docstring de cada selector/service, la trazabilidad explícita del método original en Thymeleaf (por ejemplo, en persona_selector.py: 'buscarPersona(id) -> obtener(id)'; en facultad_escuela_service.py: 'listarFacultadesXUsuario(id) -> listar_facultades_usuario(usuario_id)'). Esta convención sigue intacta y no fue tocada por las mejoras recientes.

Se repitió el barrido de marcadores de migración incompleta (TODO, FIXME, 'pendiente', 'no implementado', 'placeholder') en los tres módulos completos: cero coincidencias reales.

Conclusión: no se identificó funcionalidad de Thymeleaf ausente ni error de migración en usuarios, institucional o integración a la fecha de este documento. Esto reconfirma la auditoría exhaustiva del 28-08-2026 y su reverificación del 29-08-2026 (V4).

# 2. Integración Django → React

Metodología: Se extrajo el árbol de endpoints real de cada módulo (router DRF + @action) desde urls.py y los viewsets, y se buscó cada ruta de forma literal (axiosInstance.get/post/put/delete y las constantes BASE que las componen).

## 2.2 Endpoints nuevos

| Endpoint / recurso Django | Tipo | Estado en React | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| usuarios/{id}/creados-por-mi/ → usuarios/creados-por-mi/ | @action GET | Integrado | usuarioAdminSlice.js (fetchUsuariosCreadosPorMi) + MisUsuariosCreadosTable.js. Permite reactivar un tutor/jurado ya creado antes en vez de duplicarlo. |
| usuarios/buscar/ | @action GET | Integrado | usuarioAdminSlice.js (buscarUsuarios) + UsuarioAutoComplete.js. Distinto del ya existente roles-usuario/buscar/. |
| institucional/personas/buscar/ | @action GET | Integrado | personasSlice.js (buscarPersonas). Selector paginado con búsqueda server-side para dropdowns de Persona. |

## 2.3 Resto de endpoints (63 de los 66 totales)

Se releyeron los 63 endpoints restantes contra el código React actual: sin regresiones. Ningún consumidor de React fue eliminado ni quedó apuntando a una ruta que ya no existe en el backend.

Conclusión punto 2: los 66 endpoints activos de usuarios, institucional e integración (27 + 27 + 15... nota: integración se mantiene en 15) tienen consumidor real en React. No quedan gaps abiertos.

Aclaración de conteo: usuarios pasó de 25 a 27 endpoints (+creados-por-mi, +buscar); institucional pasó de 26 a 27 endpoints (+buscar); integración se mantiene en 15 endpoints (sin cambios en urls.py/vinculacion_viewset.py más allá de ajustes internos). Total: 69 endpoints, todos integrados.

# 3. Redundancia

## 3.1 Persiste sin cambios

features/usuarios/personaGrupoSlice.js y features/personaXGrupo/personaXGrupoSlice.js (registrados ambos en store.js como personaGrupo y personaXGrupo) siguen siendo dos slices distintos sobre institucional/persona-grupo/. El primero cubre fetchGroupUsers, assignResearcher, borrarPersonaDeGrupo, reactivarPersonaDeGrupo y fetchHistorialPersona; el segundo cubre trasladarGrupo, trasladarFacultad, cambiarRolGrupo, fetchConGrupo y las variantes de consulta por persona. No hay lógica duplicada ni endpoints llamados dos veces.

# 4. Código huérfano

Backend — barrido de nombres duplicados: se repitió sobre los tres módulos: sin hallazgos. Los nombres repetidos entre entidades (crear, listar, obtener, validar_creacion, etc.) siguen correspondiendo a la firma estándar de la arquitectura de 5 capas.

Se repitió el barrido de métodos sin ningún punto de llamada (backend + frontend) sobre selectors/ y services/ de los tres módulos: 160 métodos analizados, 0 huérfanos.

Serializers de los 3 módulos: sin hallazgos. Los métodos custom son hooks estándar de DRF invocados automáticamente por el framework, no código huérfano.

# 5. Imports en desuso o rotos

Se ejecutó análisis estático (pyflakes) sobre el árbol completo de los tres módulos y se validó manualmente cada resultado contra el uso real en el resto del proyecto. Sin hallazgos:

Imports rotos (que causarían ImportError): ninguno encontrado. Se verificaron explícitamente las dependencias cruzadas más sensibles a un refactor externo — HistorialService.registrar y EmailService.enviar y sus firmas siguen siendo compatibles con todas las llamadas actuales. Esto es consistente con que la suite de 747 tests pasa en verde sin errores de importación.

Adicional (higiene de tests, no bloqueante): usuarios/tests/test_roles.py línea 101 declara la variable local usuario_sin_rol y no la usa después — no afecta el resultado del test, pero puede limpiarse.

# 6. Integración Django → React

Metodología: se extrajo el árbol de endpoints real de cada módulo (router DRF + @action) desde urls.py y los viewsets, y se buscó cada ruta de forma literal en rosillo-react_-_V51 (axiosInstance.get/post/put/delete y las constantes BASE que las componen). 'Integrado' significa que existe al menos un punto de consumo real (thunk, componente o página) para ese endpoint; no evalúa si la UI está completa ni si maneja todos los estados de error.

## 6.1 Módulo usuarios

| Endpoint / recurso Django | Tipo | Estado en React | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| usuarios/ | CRUD | Integrado | PlatformUsersTable, NewUserModal, UsuarioAdminTable, UsersPage. |
| usuarios/{id}/desactivar/ | @action POST | Integrado | UsuarioAdminTable / UsuarioAdminPage. |
| usuarios/{id}/activar/ | @action POST | Integrado | UsuarioAdminTable / UsuariosInactivosTable. |
| usuarios/inactivos/ | @action GET | Integrado | UsuariosInactivosTable.js. |
| usuarios/admin-dashboard/ | @action GET | Integrado | AdminDashboardPanel.js. |
| usuarios/{id}/roles-activos/ | @action GET | Integrado | RolesActivosModal.js. |
| roles/ | CRUD | Integrado | RolPlataformaPage / catálogo genérico (endpoint: 'usuarios/roles/'). |
| roles-usuario/ | CRUD | Integrado | rolesUsuarioSlice.js (features/usuarios). |
| roles-usuario/ver-roles/{usuario_id}/ | @action GET | Integrado | rolesUsuarioSlice.js, línea con `ver-roles/${userId}/`. |
| roles-usuario/agregar-rol/ | @action POST | Integrado | AddRoleModal.js. |
| roles-usuario/borrar-rol/ | @action POST | Integrado | DeleteRoleModal.js. |
| roles-usuario/buscar/ | @action GET | Integrado | BuscarRolXUsuarioPanel.js. |
| roles-usuario/historico/{usuario_id}/ | @action GET | Integrado | HistoricoRolesModal.js. |
| usuario-persona/ | CRUD | Integrado | UsuarioXPersonaTable / UsuarioXPersonaPage. |
| usuario-persona/{id}/historico/ | @action GET | Integrado | HistoricoAsignacionModal.js. |
| usuario-persona/reasignar/ | @action POST | Integrado | ReasignarPersonaModal.js. |
| usuario-persona/rotaciones/ | @action GET | Integrado | RotacionesTable.js. |
| password/forgot-password/ | @action POST | Integrado | ForgotPasswordPage.js. |
| password/reset-password/ | @action POST | Integrado | ResetPasswordPage.js. |
| password/change-password/ | @action POST | Integrado | ChangePasswordPage.js. |
| login/formal/ | POST | Integrado | LoginPage.js (dominio formal). |
| login/formativa/ | POST | Integrado | LoginPage.js (dominio formativa). |
| logout/ | POST | Integrado | authSlice.js. |
| token/refresh/ | POST | Integrado | Interceptor de axiosInstance.js (refresco automático). |
| me/ | GET | Integrado | ProfilePage.js / authSlice.js. |
| usuarios/{id}/creados-por-mi/ → usuarios/creados-por-mi/ | @action GET | Integrado | usuarioAdminSlice.js (fetchUsuariosCreadosPorMi) + MisUsuariosCreadosTable.js. Permite reactivar un tutor/jurado ya creado antes en vez de duplicarlo. |
| usuarios/buscar/ | @action GET | Integrado | usuarioAdminSlice.js (buscarUsuarios) + UsuarioAutoComplete.js. Distinto del ya existente roles-usuario/buscar/. |

## 6.2 Módulo institucional

| Endpoint / recurso Django | Tipo | Estado en React | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| personas/ | CRUD | Integrado | PersonaTable, PersonaFormModal, PersonasPage. |
| grados/ | CRUD | Integrado | Catálogo genérico (metadataSlice / StepDatosComunes). |
| grupos/ | CRUD | Integrado | GrupoInvestigacionPage / catalogosSlice. |
| grupos/por-usuario/{usuario_id}/ | @action GET | Integrado | `${BASE_GRUPOS}por-usuario/${usuarioId}/`. |
| facultades/ | CRUD | Integrado | FacultadEscuelaPage / catalogosSlice. |
| facultades/por-usuario/{usuario_id}/ | @action GET | Integrado | `${BASE_FACULTADES}por-usuario/${usuarioId}/`. |
| facultades/por-grupo/ | @action GET | Integrado | `${BASE_FACULTADES}por-grupo/`. |
| facultad-grupo/ | CRUD | Integrado | Catálogo genérico, endpoint 'institucional/facultad-grupo/' (FacultadXGrupoPage). |
| persona-grupo/ | CRUD | Integrado | personaGrupoSlice.js (features/usuarios) — fetchGroupUsers/assignResearcher/borrar. |
| persona-grupo/{id}/reactivar/ | @action POST | Integrado | personaGrupoSlice.js — reactivarPersonaDeGrupo. |
| persona-grupo/{id}/trasladar-grupo/ | @action POST | Integrado | personaXGrupoSlice.js (features/personaXGrupo) — TrasladarGrupoModal. |
| persona-grupo/{id}/trasladar-facultad/ | @action POST | Integrado | personaXGrupoSlice.js — TrasladarFacultadModal. |
| persona-grupo/{id}/cambiar-rol/ | @action POST | Integrado | personaXGrupoSlice.js — CambiarRolGrupoModal. |
| persona-grupo/con-grupo/ | @action GET | Integrado | personaXGrupoSlice.js — ConGrupoTable. |
| persona-grupo/por-persona/{persona_id}/ | @action GET | Integrado | personaXGrupoSlice.js. |
| persona-grupo/persona/{persona_id}/ (historial) | @action GET | Integrado | personaGrupoSlice.js — fetchHistorialPersona / PersonaVinculacionesPanel. |
| persona-grupo/persona/{persona_id}/activas/ | @action GET | Integrado | personaXGrupoSlice.js. |
| persona-grupo/persona/{persona_id}/facultad/ | @action GET | Integrado | personaXGrupoSlice.js. |
| persona-grupo/persona/{persona_id}/grupo/ | @action GET | Integrado | personaXGrupoSlice.js. |
| persona-grupo/persona/{persona_id}/tipo/ | @action GET | Integrado | personaXGrupoSlice.js. |
| roles-grupo/ | CRUD | Integrado | RolGrupoPage.js / catálogo genérico. |
| gerentes/ | CRUD | Integrado | gerentesSlice.js, GerenteTable, NewGerenteModal, EditGerenteModal. |
| gerentes/actual/ | @action GET | Integrado | gerentesSlice.js — `${BASE}actual/`. |
| gerentes/historico/ | @action GET | Integrado | gerentesSlice.js — `${BASE}historico/`. |
| gerentes/{id}/finalizar/ | @action POST | Integrado | GerenteTable.js / gerentesSlice.js. |
| mi-perfil/ | GET | Integrado | ProfilePage.js (consumo compartido con usuarios/me/). |
| institucional/personas/buscar/ | @action GET | Integrado | personasSlice.js (buscarPersonas). Selector paginado con búsqueda server-side para dropdowns de Persona. |

## 6.3 Módulo integración

| Endpoint / recurso Django | Tipo | Estado en React | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| crear-soporte/ | @action POST | Integrado | useNewUserForm.js — TIPOS_USUARIO_SOPORTE[0]. |
| crear-supervisor/ | @action POST | Integrado | TIPOS_USUARIO_SOPORTE[1]. |
| crear-gerente/ | @action POST | Integrado | TIPOS_USUARIO_SOPORTE[2]. |
| crear-decano/ | @action POST | Integrado | TIPOS_USUARIO_SOPORTE[3]. |
| crear-facultad/ | @action POST | Integrado | TIPOS_USUARIO_SOPORTE[4]. |
| crear-grupo/ | @action POST | Integrado | TIPOS_USUARIO_SOPORTE[5]. |
| crear-cinterno/ | @action POST | Integrado | TIPOS_USUARIO_SOPORTE[6]. |
| crear-cexterno/ | @action POST | Integrado | TIPOS_USUARIO_SOPORTE[7]. |
| crear-asesor/ | @action POST | Integrado | TIPOS_USUARIO_SOPORTE[8]. |
| crear-estudiante/ | @action POST (permiso EsFacultad) | Integrado | vinculacionFacultadSlice.js (crearEstudianteFacultad) + CrearUsuarioFacultadModal.js. Ruta y entrada de menú condicionadas al rol Facultad en App.js / Navbar.js. |
| crear-jurado/ | @action POST (permiso EsFacultad) | Integrado | vinculacionFacultadSlice.js (crearJuradoFacultad) + mismo modal, prop tipo='jurado'. |
| crear-tutor/ | @action POST (permiso EsFacultad) | Integrado | vinculacionFacultadSlice.js (crearTutorFacultad) + mismo modal, prop tipo='tutor'. |
| reemplazar/ | @action POST | Integrado | ReemplazarUsuarioModal.js. |
| retirar/ | @action POST | Integrado | RetirarUsuarioModal.js. |
| asignar-rol-existente/ | @action POST | Integrado | AssignResearcherModal.js (3 referencias). |